Linee Guida PGS 2025

Documento B Basi – Descrizione delle prestazioni

2025

Nota editoriale

La presente pubblicazione concretizza i requisiti definiti nella legislazione federale sulla protezione delle acque, garantisce buone prassi e consente l’esecuzione uniforme da parte delle autorità. È stata redatta con la massima accuratezza e cognizione di causa. Tuttavia la VSA non assume alcuna responsabilità per la correttezza, la completezza e l’attualità. Sono escluse azioni di responsabilità per danni di natura materiale e immateriale che potrebbero risultare dall’applicazione della presente pubblicazione.

La presente pubblicazione è stata redatta con il supporto dell’UFAM.

Autori

Isabelle Rytz Pfund, Basler & Hofmann AG, Esslingen

Michel Walker, Rapp AG, Basilea

Hanspeter Schlegel, Schmid & Pletscher AG, Nidau

Théodora Cohen Liechti, VSA - CC Smaltimento delle acque urbane

Markus Gresch, VSA - CC Smaltimento delle acque urbane

Silvia Oppliger, VSA Capoprogetto Città spugna

Christoph Bitterli, VSA - CC Smaltimento delle acque urbane

Reto Battaglia, VSA - CC Smaltimento delle acque urbane

Citazione raccomandata

Autore: Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)

Titolo: Linee guida PGS

Sottotitolo: Documento B Basi

Località: Glattbrugg

Anno: 2025

Editore

Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute

Association suisse des professionnels de la protection des eaux

Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque

Foto di copertina

République et canton de Genève, Extrait du système d'information du territoire à Genève (SITG)

Impaginazione

VSA

Ordinazione

VSA, Europastrasse 3, Casella postale, CH-8152 Glattbrugg

Telefono +043 343 70 70, sekretariat@vsa.ch www.vsa.ch

Indice

1	Introduzione	4

2	Modulo Organizzazione	6

2.1	Servizi dell’offerente	6

2.2	Documentazione da presentare	7

3	Modulo Gestione dei dati	8

3.1	Servizi dell’offerente	8

3.2	Documentazione da presentare	8

4	Modulo Informazioni sulle opere	9

4.1	Servizi dell’offerente	9

4.2	Documentazione da presentare	10

5	Modulo Regime idrico	11

5.1	Servizi dell’offerente	11

5.2	Documentazione da presentare	12

6	Organizzazione delle riunioni e comunicazione	13

6.1	Servizi dell’offerente	13

6.2	Documentazione da presentare	13

# Introduzione

La fase B Basi contiene i moduli che, all’occorrenza secondo l’analisi della situazione, devono essere elaborati prima della revisione vera e propria del piano generale di smaltimento delle acque (fase C Revisione). La suddivisione nelle due fasi B Basi e C Revisione intende evitare che tutte le prestazioni siano messe a concorso in un unico pacchetto. L’esperienza ha dimostrato che per tali progettazioni di PGS non è possibile rispettare sia gli obiettivi temporali che quelli finanziari. In base ai risultati dell’analisi della situazione si definiscono il numero e l’estensione dei moduli che dovranno essere elaborati.

L’estensione e il grado di progettazione possono variare notevolmente a seconda dell’organizzazione responsabile del PGS (PGS consortile per un Consorzio, PGS comunale per un piccolo Comune o una grande città). Le descrizioni delle prestazioni includono in forma di lista di controllo l’estensione massima della progettazione del PGS, che a sua volta dovrà essere modificato dall’autore delle descrizioni delle prestazioni e adattato al perimetro concreto del PGS.

La fase di progettazione qui descritta è all’interno del bordo rosso nello schema del PGS:

Fig. 1 
Classificazione (riquadro rosso) del presente documento nello svolgimento della revisione del PGS

Il rapporto sull’analisi della situazione serve anche come strumento ausiliare per il bando di concorso e la presentazione delle offerte dei moduli per il PGS. Tale rapporto mette a disposizione i parametri principali del perimetro PGS in una scheda descrittiva (capitolo 16 del documento A). In combinazione con le descrizioni delle prestazioni è così possibile quantificare l’estensione delle prestazioni da fornire. L’onere amministrativo necessario per l’elaborazione dei contenuti dei moduli (ad es. riunioni di lavoro congiunte nel team interdisciplinare modulo Acque superficiali) non è indicato separatamente nella presente descrizione delle prestazioni, ma deve essere incluso nella stima delle spese dei moduli corrispondenti. Alla fine del documento è presente una descrizione delle prestazioni per l’organizzazione generale delle riunioni e le misure di comunicazione della persona incaricata della progettazione del PGS.

Le descrizioni delle prestazioni sono suddivise nelle sezioni «Prestazioni offerente» e «Documentazione da presentare». Quest’ultima è precisata, ove possibile e ragionevole, nella presente descrizione. È possibile fare distinzione tra due categorie:

Dati PGS in formato digitale in conformità ai modelli di dati comuni VSA-DSS o VSA-DSS-Mini o secondo le norme cantonali

Dati PGS («documenti») in forma di rapporti, piani, tabelle, grafici ecc.

Nella presente descrizione delle prestazioni si è volutamente rinunciato a precisare in dettaglio i dati PGS digitali da presentare per ogni modulo (classi e attributi dei modelli di dati VSA VSA-DSS e VSA-DSS-Mini). Fanno sempre testo le corrispondenti prescrizioni dell’autorità cantonale competente per l’autorizzazione e dell’organizzazione responsabile per il PGS, definite in modo vincolante nel concetto di gestione dei dati dell’organizzazione responsabile del PGS. Nelle descrizioni delle prestazioni è riportata l’indicazione sommaria «Dati PGS in formato digitale in conformità ai modelli di dati comuni VSA-DSS / VSA-DSS-Mini».

È auspicabile che le rappresentazioni planimetriche (piani stampati) siano ricavate dai dati PGS in maniera automatizzata. Questo facilita anche la visualizzazione nelle applicazioni WebGIS dei Cantoni o delle organizzazioni del PGS. È importante tenere conto di eventuali prescrizioni di rappresentazione («Modelli di presentazione o pubblicazione») dei Cantoni come pure delle prescrizioni relative al concetto di gestione dei dati dell’organizzazione responsabile del PGS. Le descrizioni delle prestazioni contengono una proposta per l’ulteriore documentazione per ogni modulo, senza alcun riferimento esplicito alla possibilità di ricavare i documenti dai dati PGS.

Infine, occorre prestare particolare attenzione alle interfacce per il trasferimento dei dati PGS tra gli uffici tecnici (incaricati della progettazione), l’organizzazione responsabile PGS (utenti) e i servizi cantonali competenti (autorità preposta all’approvazione), nonché al controllo dei dati PGS elaborati prima della consegna all’organizzazione responsabile del PGS e all’autorità preposta all’approvazione. Anche questi punti sono dati per scontati e non sono esplicitamente menzionati nelle descrizioni delle prestazioni.

# Modulo Organizzazione

## Servizi dell’offerente

Suddivisione dei compiti tra Consorzio e Comuni in relazione alla pianificazione dello smaltimento delle acque (diverse prestazioni potrebbero essere già state fornite nell’analisi della situazione)

Documentazione e valutazione del piano PGS attuale nel bacino versante dell’IDA

Raccomandazione dei moduli PGS da svolgere e relativi livelli di progettazione (Consorzio o singolo Comune)

Definizione della futura organizzazione del progetto PGS nel bacino versante dell’IDA con tutte le organizzazioni responsabili (Consorzio e Comuni) e il committente

Bozza per la definizione contrattuale della suddivisione dei compiti (elaborazione dei moduli PGS) tra Consorzio e Comuni, eventualmente con informazioni aggiuntive sulla gestione dei dati PGS (se non specificato nel DBK del Consorzio e dei Comuni)

Suddivisione dei compiti tra Consorzio e Comuni nello smaltimento delle acque urbane

Qualora fosse necessario che un’organizzazione si faccia (ulteriormente) carico di tutti i compiti dello smaltimento delle acque urbane nel bacino versante dell’IDA:

elaborazione di una visione (orizzonte temporale 20 anni) per l’ulteriore sviluppo strategico delle strutture organizzative e tecniche dello smaltimento delle acque urbane nell’area in esame;

elaborazione della documentazione (tecnica, legale, economica) per la collaborazione nel bacino versante dell’IDA: include, tra l’altro, un confronto tra varianti relative alla forma organizzativa (forma giuridica) e il tipo di approvvigionamento (es. «servizio di smaltimento integrale» o solo assunzione di servizi parziali da parte del Consorzio). La documentazione deve consentire di decidere se la variante migliore sarà elaborata in maggior dettaglio in una fase successiva al di fuori del PGS.

Adempimento dei compiti all’interno dell’organizzazione responsabile del PGS

Analisi dell’organizzazione attuale, dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità relative ai compiti in materia di smaltimento delle acque urbane

In caso di necessità d’intervento: bozza di una futura organizzazione ottimizzata:

verifica di una possibile esternalizzazione dei compiti;

elaborazione dell’organigramma e delle descrizioni delle funzioni;

verifica degli adeguamenti necessari ai regolamenti organizzativi ecc.

Delimitazione della proprietà

Stesura di un piano che regoli la procedura per definire la proprietà degli impianti e l’eventuale acquisizione dalla proprietà privata a quella pubblica. Avvertenza: questo piano può essere realizzato anche come prestazione preliminare (ad es. dallo specialista in smaltimento delle acque urbane insieme all’organizzazione responsabile) e poi allegato alla descrizione delle prestazioni per l’ingegnere PGS.

Stesura di un piano o regolamento che determini le condizioni alle quali un impianto comunale di smaltimento delle acque può diventare di proprietà del Consorzio.

Elaborazione di una proposta (elenco) per la modifica degli assetti proprietari esistenti:

acquisizione di impianti pubblici (manufatti speciali, condotte, pozzetti) da parte del Consorzio;

acquisizione di impianti privati (manufatti speciali, condotte, pozzetti) da parte del Comune nel quale sono ubicati gli impianti;

acquisizione di impianti privati (manufatti speciali, condotte, pozzetti) da parte del Consorzio.

Stesura di un modello per il finanziamento dell’acquisizione di PAA del Comune da parte del Consorzio o di privati da parte del Comune.

Indicazione delle ripercussioni finanziarie dell’acquisizione degli impianti secondo la procedura proposta.

Chiarimento della proprietà in caso di rapporti di proprietà non chiari in conformità ai piani presenti e indicazione al gestore dei dati responsabile delle informazioni sulle opere per l’inserimento nel GIS, tra cui:

se necessario, chiarimento di allacciamenti non chiari mediante indagini sul campo;

se necessario, ricerche d’archivio su contratti relativi alle infrastrutture o altri accordi di urbanizzazione;

se necessario, verifiche con altri proprietari di impianti come il Cantone, l’USTRA, le FFS ecc.

Riepilogo degli impianti senza diritto di passo (servitù)

La realizzazione concreta del trasferimento di proprietà (regolamento contrattuale, costituzione di servitù ecc.) è una misura che esula dal PGS.

## Documentazione da presentare

Rapporto sulla futura suddivisione dei compiti tra Consorzio e Comuni, comprendente:

valutazione della progettazione attuale del PGS nel bacino versante dell’IDA;

definizione della suddivisione dei compiti (livelli di progettazione) dei moduli PGS tra Consorzio e Comuni;

bozza di accordo sulla suddivisione dei compiti;

organigramma relativo alla progettazione del PGS nel bacino versante dell’IDA.

Capitolato d’oneri per l’affiancamento continuo e il coordinamento della progettazione del PGS nel bacino versante dell’IDA

Rapporto sulla visione delle future strutture organizzative e tecniche dello smaltimento delle acque di scarico nel bacino versane dell’IDA (incl. rappresentazioni schematiche come organigramma, competenze, rappresentazione del futuro bacino versante dello smaltimento delle acque di scarico ecc.)

Rapporto sull’adempimento dei compiti all’interno dell’organizzazione responsabile del PGS:

derivazione della nuova organizzazione;

organigrammi;

descrizioni delle funzioni;

bozza delle modifiche normative necessarie.

Piano per la determinazione della proprietà degli impianti

Dati PGS in formato digitale in conformità ai modelli di dati comuni VSA-DSS / VSA-DSS-Mini

# Modulo Gestione dei dati

## Servizi dell’offerente

Elaborazione del concetto di gestione dei dati secondo le prescrizioni della VSA o le norme cantonali

Verifica e aggiornamento del concetto attuale di gestione dei dati per appurare il rispetto delle prescrizioni da parte della VSA e dei requisiti risultanti dal PGS

Considerazione delle condotte di terzi, come ad es. lo smaltimento delle acque di scarico delle strade cantonali e nazionali e possibili utilizzi delle condotte di smaltimento da parte di terzi

Controllo continuo dei dati al termine di ogni modulo nell’ambito della revisione del PGS

Il concetto di gestione dei dati deve contenere gli elementi seguenti:

riepilogo dei ruoli delle varie organizzazioni coinvolte con assegnazione/descrizione dei rispettivi compiti;

principi di gestione dei dati (centralizzata/decentrata) e indicazioni relative ai sistemi in cui i dati (informazioni sulle opere, modelli idraulici, dati PGS) sono amministrati;

prescrizioni relative alla raccolta dei dati, all’aggiornamento e allo scambio di informazioni sulle opere e dati PGS;

estensione e modello di dati (attributi rilevanti): definizione dei dati da raccogliere nell’ambito dei moduli del PGS, in linea con le norme cantonali o le prescrizioni del Consorzio e le esigenze di altri gruppi di utenti (ad es. servizi d’intervento). Questa estensione dei dati è determinante anche per i dati da consegnare («Documentazione da presentare» a seconda del modulo del PGS);

descrizione dettagliata dei processi di scambio dei dati, dei flussi di dati e del sistema di segnalazione (diagrammi di flusso);

direttive sul rilevamento, compreso il piano di numerazione dei pozzetti;

prescrizioni relative a tempi di scambio, interfacce ed eventuale documentazione da consegnare;

definizione delle interfacce e dei formati di scambio;

riepilogo dei prodotti come piani e WebGIS, comprese le responsabilità;

indicazioni sulle misure volte a garantire la qualità dei dati forniti dai vari attori;

prescrizioni relative alla fornitura dei dati a Consorzio, Cantone e Confederazione;

prescrizioni relative alla gestione dei dati durante una revisione del PGS;

eventuale trasferimento dei dati PGS esistenti al nuovo sistema di gestione dei dati.

## Documentazione da presentare

Concetto di gestione dei dati (aggiornato)

Accordo tra il coordinatore dei dati e l’ingegnere PGS in merito alle specifiche tecniche per lo scambio di dati durante la progettazione del PGS.

# Modulo Informazioni sulle opere

## Servizi dell’offerente

In mancanza di informazioni sulle opere o in presenza di una qualità insufficiente, rielaborazione (parziale) delle informazioni sulle opere:

Lavori generali, lavori di preparazione

Impostazione e configurazione del sistema GIS

Stesura delle direttive relative al rilevamento

Esercizio WebGIS

Consegna database e progetto, compresa la configurazione

Rilievi dei pozzetti in loco, misure (incl. indicazioni sulla precisione)

Rilievo pozzetti, se necessario differenziati per tipo, numero ....

Lavori GIS (integrazione dei rilievi nelle informazioni sulle opere, incl. tutti gli attributi necessari)

Rilevamento condotte, se necessario differenziate per tipo, quantità ... unità

Rilevamento pozzetti, se necessario differenziati per tipo, quantità ... unità

Rilevamento punti d’immissione, quantità ... unità

Rilevamento manufatti speciali, quantità ... unità

Rilevamento condotte cieche, quantità ... unità

Piani

Stesura di piani tipo

Allestimento di piani d’insieme

Stesura di altri piani tematici

Attuazione delle interfacce e dei trasferimenti di dati in conformità al concetto di gestione dei dati

Acquisizione di videoispezioni dei canali come VSA-KEK (numero di acquisizioni)

Acquisizione di dati da rilievi dello stato di impianti privati di smaltimento delle acque di scarico

Acquisizione di dati oggettivi di videoispezioni dei canali (numero di acquisizioni)

Trasmissione all’ingegnere PGS

Interfaccia sistema idraulico (configurazione, numero di acquisizioni)

Interfaccia sottobacini versanti

Trasmissione al Cantone

Posizioni a regia

Correzioni basate sulla verifica dei dati ingegnere PGS

Se sono disponibili informazioni sulle opere di qualità sufficiente o buona, trattamento dei dati in base ai requisiti relativi alla progettazione del PGS:

Funzione gerarchica: delimitazione di PAA e SAA secondo principi uniformi all’interno del perimetro PGS

Delimitazione dei proprietari (in particolare Comune o Consorzio e smaltimento acque degli immobili), cfr. Modulo Organizzazione

Assegnazione completa e capillare degli attributi relativi al tipo di utilizzo (attuale e pianificato in base al primo PGS)

PAA:

Rete topologicamente corretta e coerente, inclusa rappresentazione topologicamente corretta dei manufatti speciali, in conformità con le norme relative al rilevamento dati VSA (guida ai dati sullo smaltimento delle acque urbane, struttura dei dati dello smaltimento delle acque delle zone urbanizzate VSA-DSS, VSA-Wiki)

Rilevamento di tutti i PAA

Designazioni secondo il piano di numerazione dei pozzetti, designazioni univoche (nodi ecc.)

Funzione idraulica (in particolare pelo libero, sifoni inversi e condotte in pressione)

Funzione nodi (rettifica dell’interfaccia con le acque)

Quote (quota superiore e inferiore, quota iniziale e finale delle tratte), ove necessario determinate per interpolazione e documentate

Materiale e diametro interno delle tratte

Altri attributi secondo DBK

Rilevamento degli impianti d’infiltrazione e ritenzione

SAA:

I dati mancanti devono essere rilevati ad esempio nel corso dei rilievi dello stato di impianti privati

Rilevamento degli impianti d’infiltrazione e ritenzione

Ev. designazioni secondo il piano di numerazione dei pozzetti

## Documentazione da presentare

Configurazione del progetto (modello dei dati, definizione plot), configurazione del sistema GIS e WebGIS, banca dati

Rapporto sulla rielaborazione o il trattamento dei dati, incl. rapporto di prova servizi di controllo dei dati

Piani

Consegna dei piani delle informazioni sulle opere e dei piani d’insieme (ad es. tipo di utilizzo, proprietà stato costruttivo) in formato PDF o cartaceo

Suddivisione dei piani

Dati PGS in formato digitale in conformità ai modelli di dati comuni VSA-DSS / VSA-DSS-Mini

# Modulo Regime idrico

## Servizi dell’offerente

Verifica dell’idoneità all’infiltrazione e aggiornamento della carta d’infiltrazione con particolare attenzione all’infiltrazione superficiale (coinvolgimento di un idrogeologo):

Indicazione dei valori numerici della capacità d’infiltrazione e informazioni sugli intervalli delle profondità del suolo classificate

Illustrazione della pendenza e avvertenze relative alle possibili infiltrazioni secondo la posizione del pendio

Integrazione di eventuali basi di dati sulle proprietà del suolo degli strati vicini alla superficie, ad es. tramite un indice della qualità del suolo

Considerazione delle condizioni delle acque sotterranee (profondità del livello piezometrico)

Spiegazioni sull’interpretazione della carta d’infiltrazione (cosa significano concretamente le capacità d’infiltrazione indicate per l’infiltrazione?). Quali tipi di infiltrazione (superficiale/sotterranea…) sono adeguati?

Illustrazione dei bilanci annuali (evaporazione, infiltrazione, accumulo, deflusso) in base alla topografia, alle proprietà del suolo, alle condizioni delle acque sotterranee e a vari scenari:

Valore di riferimento del bilancio idrico naturale senza edificazione

Bilancio annuale capillare per lo stato attuale

Eventualmente bilanci annuali per diversi scenari futuri dopo l’attuazione delle misure per le città spugna

Questa analisi ha lo scopo di illustrare il potenziale esistente e di servire da base per definire i coefficienti di deflusso annuo massimi ammissibili o i volumi di pioggia da gestire in loco (ad es. i primi XX mm di ogni evento piovoso) per diverse zone.

Definizione degli obiettivi a cui tendere in base all’analisi del potenziale di cui sopra o all’analisi già esistente con i bilanci annuali

Confronto dell’analisi potenziale del bilancio idrico con altri dati/strategie con sinergie potenziali, come ad es. riduzione del calore (ad es. in base alle mappe di calore cantonali) oppure infrastruttura ecologica all’interno della zona urbanizzata (zone centrali esistenti e zone centrali nuove pianificate, zone di interconnessione, zone prioritarie) e, se necessario, identificazione di zone prioritarie per l’attuazione di misure per città spugna

Definizione di una «buona gestione delle acque piovane» specifica per l’ubicazione come base e supporto per l’autorità competente ai fini dell’autorizzazione per lo smaltimento delle acque dei fondi e per la pianificazione dello smaltimento delle acque di superfici pubbliche («strategia per l’acqua piovana» e «piano per l’acqua piovana»):

Spiegazione delle condizioni quadro e definizione dei principi per la gestione delle acque meteoriche (definizione delle priorità)

Chiarimento di problematiche specifiche (es. interfacce con acque chiare, zone industriali, acque di scarico stradali ecc.)

Ev. messa in evidenza delle possibilità di attuazione concrete di una gestione delle acque meteoriche secondo i principi delle città spugna per favorire un ciclo idrologico naturalistico su esempi concreti del Comune, come ad es. edifici di proprietà comunale come scuole, depositi, amministrazioni comunali o nello spazio pubblico, in particolare sulle strade

Eventualmente analisi capillare del potenziale di deimpermeabilizzazione

La prestazione seguente viene fornita nel Modulo Acque superficiali, sempre che sia previsto. Se il Modulo Acque superficiali non è previsto, procedere a un’integrazione nel Modulo Bilancio idrico:

Acque superficiali: adeguamento climatico / ciclo idrologico naturalistico (coinvolgimento di un ecologo delle acque)

Indicazione del potenziale di riqualificazione / ripristino dell’alveo delle acque a cielo aperto per la promozione del regime idrico naturalistico, la riduzione del calore e come asse d’interconnessione dell’infrastruttura ecologica

Indicazione del potenziale di miglioramento delle condizioni idrologiche in caso di pregiudizio dovuto, ad esempio, a prelievi di acqua

Valutazione dell’andamento previsto della temperatura sulle acque e potenziale di mitigazione tramite una gestione più decentrata delle acque meteoriche secondo il concetto di città spugna.

Indagine dell’interazione tra possibili misure relative a città spugna (infrastrutture blu-verdi) e le acque nella zona urbanizzata

## Documentazione da presentare

Carta d’infiltrazione aggiornata con rapporto esplicativo o carta indicativa sull’infiltrazione in prossimità della superficie

Rapporto sul modulo, incl. definizione di «buona gestione delle acque meteoriche» (rapporto specifico separato come una strategia o un piano per l’acqua piovana) o componente di un rapporto esplicativo che definisca le condizioni limite e gli obiettivi del concetto di smaltimento delle acque

Rappresentazione planimetrica, visualizzazione d’intesa con il committente e i servizi cantonali competenti

# Organizzazione delle riunioni e comunicazione

## Servizi dell’offerente

Gruppo di accompagnamento PGS: partecipazione alle riunioni. Per una durata di elaborazione massima di ... anni, si può prevedere un totale di ... riunioni del gruppo di accompagnamento

Riunioni di coordinamento con i Comuni consorziati (PGS consortile) o con il Consorzio (PGS comunale): partecipazione alle riunioni. Per una durata di elaborazione massima di ... anni, si può prevedere un totale di ... riunioni di coordinamento

Comunicazione e informazione (organismi consortili, consiglio comunale, ev. evento informativo)

## Documentazione da presentare

Materiale per comunicazione e informazione